**Отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 2021 год**

На территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 году реализовывалось 10 муниципальных программ с общем лимитом 318 883,9 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета – 11 164,0 тыс. руб.;

из областного бюджета – 168 545,1 тыс. руб.;

из местного бюджета – 139 174,9 тыс. руб.

Профинансировано и освоено в 2021 году на 255 962,9 тыс. руб. или 80,3%, в том числе:

из федерального бюджета – 10 908,9 тыс. руб. или 97,7%;

из областного бюджета – 159 957,5 тыс. руб. или 94,9%;

из местного бюджета – 85 096,5 тыс. руб. или 61,1%.

1 Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**Лимит** на 2021 год – 66 269,71 тыс. руб.

 **Профинансировано и освоено** на 52 313,28 тыс. руб. или 78,9%.

В рамках реализации программных мероприятий был произведен ремонт участков автомобильных дороги по улице Школьная, ул. Березовая аллея, дороги в д. Лаврики, ул. Лесная, пешеходного тротуара на Привокзальной площади (между выходами из метро Девяткино). Проведена адаптация объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятие по асфальтированию дорог на территории Промзоны перенесено в национальный проект «БКД».

2. Муниципальная программа «Адресная социальная поддержка жителей муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

**Лимит** на 2021 год – 1 005,0 тыс. руб.

**Профинансировано и освоено** на 900,0 тыс. руб. или 89,6%.

В рамках реализации программы 6 почетных граждан получили меры социальной поддержки, 9 учащихся образовательных учреждений получили персональные стипендии, на 1 учащегося выделена компенсация за расходы на летний детский лагерь.

3. Муниципальная программа «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**Лимит** на 2021 год – 117 100,7 тыс. руб.

**Профинансировано и освоено** на 98 442,8 тыс. руб. или 84,1%.

В рамках реализации программы проведена часть работ по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоквартирных домах, расположенных по ул. Оборонная установлено 14 АПТП, окончание работ планируется в 2022 году. Выполнены строительно-монтажные работы по распределительному газопроводу в д. Лаврики. Произведена реконструкция трансформаторной подстанции № 463 в г. Мурино, кабельной линии 6 кВ, кабельной линии 0,4 кВ.

4. Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

**Лимит** на 2021 год – 3 301,0 тыс. руб.

**Профинансировано и освоено** на 1 702,8 тыс. руб. или 51,6%.

В рамках реализации программы приобретено 24 комплекта техники для оснащения участковых избирательных комиссий (УИК) и обучено 240 человек – членов УИК.

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

**Лимит** на 2021 год – 5 769,6 тыс. руб.

**Профинансировано и освоено** на 4 556,6 тыс. руб. или 79%.

В рамках реализации программы было проведено 165 культурно-массовых мероприятия в которых приняли участи 6,2 тыс. человек, обеспечивалась деятельность 12 творческих коллективов в составе 129 человек. 4 коллектива стали лауреатами международных конкурсов.

В рамках организации библиотечного обслуживания было приобретено 839 экз. печатной продукции (книги, журналы).

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

**Лимит** на 2021 год – 10 953,0 тыс. руб.

**Профинансировано и освоено** на 16 582,3 тыс. руб. или 151,4%.

В рамках реализации программных мероприятий были ликвидированы несанкционированные свалки, вывезено 20 454 м3 отходов жизнедеятельности. Также в рамках программы была произведена частичная модернизация системы оповещения населения.

 7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта, туризма в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

**Лимит** на 2021 год – 1 077,0 тыс. руб.

**Профинансировано и освоено** на 800,6 тыс. руб. или 74,3%.

В рамках реализации программы было проведено 32 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия в которых приняли участи 1,5 тыс. человек, проведено 5 мероприятий туристической направленности.

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2023 годы»

**Лимит** на 2021 год – 11 186,1 тыс. руб.

**Профинансировано и освоено** на 8 498,7 тыс. руб. или 76%.

В рамках программы был создан молодежный коворкинг-центр, который посетили порядка 100 человек в возрасте от 14 до 35 лет. В 2021 году было проведено 28 мероприятий для молодёжи, в которых приняли участие 1,7 тыс. человек.

9. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом, финансами и муниципальной службой муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**Лимит** на 2021 год – 2 863,0 тыс. руб.

**Профинансировано и освоено** на 2 423,6 тыс. руб. или 84,7%.

 В рамках реализации программы 3 человека прошли обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, проведена аттестация 20 муниципальных служащих, застрахованы 19 человек по программе ДМС.

 По программе была закуплена оргтехника с программным обеспечением для организации работы архива администрации.

10. Муниципальная программа «Архитектура, градостроительство и благоустройство муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**Лимит** на 2021 год – 99 358,9 тыс. руб.

**Профинансировано и освоено** на 69 742,4 тыс. руб. или 70,8%.

По программе были выполнены работы по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского обработано 24 га территорий муниципальной и государственной собственности.

Произведены работы по реконструкции 2-х детских площадок (ул. Оборонная, д. 36, ул. Боровая, д. 29), установлены 1 новая спортивная площадка для воркаута у дома №32 на ул. Оборонная.

На 10 контейнерных площадках установлены 23 контейнера для раздельного сбора мусора.

Произведены работы по благоустройству ул. Графская и территории набережная реки Охта от Пешеходного моста до ЖК Новое Мурино. В преддверии новогодних праздников на ул. Графской высажена восьмиметровая ель.