ГЕРБ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

п. Мурино                                                                 № 62 от 02 ноября 2010 г.

Об утверждении муниципальной адресной

программы «Дороги и проезды, расположенные

на территории МО «Муринское сельское

поселение» Всеволожского района

Ленинградской области на 2010-2015 г.г.»

Руководствуясь Федеральным законом от 16. 10. 2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Советом депутатов принято:

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу «Дороги и проезды,

расположенные на территории МО «Муринское сельское поселение» на 2010-2015 г.г.» (Приложение №1).

2. Поручить Главе администрации МО «Муринское сельское поселение»

подготовить изменения в настоящую программу с учетом дорог и

проездов, расположенных в дер.Лаврики и на территории Промышленной

зоны МО «Муринское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муринские вести» и на

официальном сайте в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава

муниципального образования                                                В.Ф. Гаркавый

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов МО

«Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района                                                                        Ленинградской области № 62 от 02 ноября 2010 г

Муниципальная адресная программа

«Дороги и проезды, расположенные на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области

в 20102015 г.г.»

Паспорт муниципальной адресной программы

| Полное наименование программы | Муниципальная адресная программа «Дороги и проезды», расположенные на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, ФЗ № 131 от 06.12.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», распоряжение главы администрации МО «Муринское сельское поселение». |
| Период реализации Программы | 2010-2015 г.г. |
| Цель Программы | Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан. Ремонт, восстановление и приведение в надлежащее состояние дорог и проездов, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области ». Получение кадастровых паспортов на дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области. |
| Задачи и мероприятия Программы | Получение кадастровых паспортов на Дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области: - Составить реестр на дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области. - Провести горизонтальную съемку застроенной территории в масштабе 1:500 - Выполнить инженерно-геодезические работы в соответствии со СНиП 11-02-96 СП 11-104-97. - Предусмотреть в 2010-2012 годах в бюджете МО «Муринское сельское поселение» ассигнования на финансирование данных мероприятий . - Провести оценку по определению очередности выполнения работ исходя из степени важности для МО «Муринское сельское поселение». - Произвести поэтапное выполнение работ. - Обеспечить контроль над реализацией муниципальной и региональной адресных программ по благоустройству дорог и проездов, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение». Поэтапный ремонт, восстановление и приведение в надлежащее состояние дорог и проездов, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области: - На основании реестра на дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области » определить порядок очередности ремонта и восстановления. - Провести оценку по определению очередности выполнения работ исходя из степени важности для МО «Муринское сельское поселение». - Организовать и провести работы по ремонту и восстановлению дорожного полотна. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы тыс. руб. из них: - работы по ремонту и восстановлению - в соответствии с ценами на текущий год; - топографическая съемка - 1 400 тыс. руб.; - выполнение кадастровых работ - 700 тыс. руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Протяженность дорог - 9 863 м. Площадь дорог - 64 775 кв.м. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | Ремонт, восстановление и приведение в надлежащее состояние дорог и проездов, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области. Получение кадастровых паспортов на Дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области. |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Муринское сельское поселение». |
| Представитель заказчика Программы | Муниципальное учреждение « Агентство территориального развития». |
| Основные исполнители и участники Программы | Основные исполнители: Муниципальное учреждение « Агентство территориального развития» МО «Муринское сельское поселение» Участники программы: заместитель главы администрации; главный бухгалтер администрации; ведущий специалист по землеустройству; ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом. |
| Руководитель Программы | Глава администрации МО «Муринское сельское поселение». |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль над выполнением Программы возлагается: - на заместителя главы администрации МО «Муринское сельское поселение»; - по финансовым вопросам – на главного бухгалтера администрации. |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы.

  - Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы.

На территории МО «Муринское сельское поселение»( в соответствии с Таблицей 1) расположено 16 дорог и проездов.

В настоящее время они находятся в муниципальной  собственности МО «Муринское сельское поселение», но кадастровые дела и соответственно свидетельства о собственности не оформлены юридически.

Состояние дорожного покрытия неудовлетворительное, только 20% дорожного фонда имеет асфальтовое полотно, а 80% дорожного фонда это грунтовые дороги и проезды.

С целью обеспечения безопасных и комфортных условий проживания граждан, и в соответствии с 131 ФЗ от 06.12.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», настоящая Программа предлагает провести следующие виды работ:

1. Ремонт, восстановление и приведение в надлежащее состояние дорог и проездов, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

2.Получение кадастровых паспортов на Дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

В Программе используются следующие определения:

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Переулок -  короткая улица, для связи улиц продольных.

Газон  - участок земли со специально созданным травянистым покровом, большей частью ровно и коротко подстриженным, основной элемент цветника и партера, служат фоном для цветочных насаждений, декоративных деревьев, а также для скульптур, фонтанов и др.

Обочина - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки.

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном.

Проезд - улица (обычно недлинная), соединяющая параллельные улицы

Таблица 1

| № п/п | Название улицы | Длина (м) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Веселая | 327 |
| 2 | Вокзальная | 591 |
| 3. | Кооперативная | 811 |
| 4. | Новая | 305 |
| 5. | Садовая | 2017 |
| 6. | Тихая | 327 |
| 7. | Ясная | 489 |
| 8. | Березовая аллея | 231 |
| 9. | Боровая | 1380 |
| 10. | Парковая | 343 |
| 11. | Заречная | 599 |
| 12. | Родниковый переулок | 251 |
| 13. | Оборонная | 1274 |
| 14. | Гражданская | 345 |
| 15. | 2-ая линия | 244 |
| 16. | Школьная | 329 |
| 17. | Автомобильный мост в дер. Лаврики | 50 |
|  | Итого: | 9 863 |

Без разработки и реализации Муниципальной адресной программы «Дороги и проезды», содержание данных объектов, а также  организация ремонта, восстановления и приведения в надлежащее состояние дорог и проездов из средств бюджета МО  «Муринское сельское поселение»,  не представляется возможным.

1.2. Цели программы, основные задачи и мероприятия Программы.

Цель Программы:

- Ремонт, восстановление и приведение в надлежащее состояние дорог и проездов, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

- Получение кадастровых паспортов на дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

Задачи  и мероприятия Программы:

Поэтапный ремонт, восстановление и приведение в надлежащее состояние дорог и проездов, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области:

- На основании  реестра на дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области определить порядок очередности ремонта и восстановления.

- Провести оценку по определению очередности выполнения работ исходя из степени важности для МО «Муринское сельское поселение».

- Организовать и провести работы по ремонту и восстановлению.

Получение кадастровых паспортов на дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области:

- Составить реестр на дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области.

- Провести горизонтальную съемку застроенной территории в масштабе 1:500

- Выполнить инженерно-геодезические работы в соответствии со СНиП 11-02-96 СП 11-104-97.

- Предусмотреть в 2011-2015 годах в бюджете МО «Муринское сельское поселение» ассигнования на финансирование данных мероприятий .

- Провести оценку по определению очередности выполнения работ исходя из степени важности для МО «Муринское сельское поселение».

- Произвести поэтапное  выполнение работ.

Обеспечить контроль над реализацией муниципальной и региональной адресных программ по благоустройству дорог и проездов, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение».

.

1.3. Сроки реализации Программы:

Сроки реализации программы: 2010-2015.г.

Раздел 2. Обоснование объёма средств на реализацию программы и планируемые показатели выполнения программы.

2.1. Обоснование объёма средств на реализацию Программы.

По данным Ленинградского областного государственного унитарного предприятия технической инвентаризации и оценки недвижимости, рыночная стоимость топографической съемки и выполнения кадастровых работ -  1 Га  дороги как линейного объекта,  в п. Мурино, определённая сравнительным подходом, по состоянию на 3 квартал 2010г. составила  соответственно:

- топографическая съемка - 45 тыс. руб.

-  выполнение кадастровых работ -  20  тыс.руб.

По данным изучения предложений на ремонт и восстановление дорожного полотна рыночная стоимость- 1 кв. м. дороги, определённая сравнительным подходом, по состоянию на 3 квартал 2010г. составила  соответственно:

- ремонт дорожного покрытия – 700 руб.

- восстановление дорожного покрытия – 1000 руб.

Для проведения топографической съемки и выполнения кадастровых работ потребуется денежных средств (с учетом НДС) :

Таблица 2

| № п/п | Протяженность дорог, ( м. ) | Площадь дорог, ( кв.м. ) | Стоимость топографической съемки, тыс. руб. | Стоимость выполнения кадастровых работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9 863 | 129 550 | 1 400 | 700 |
|  | Итого: |  |  | 2 100 |

Ремонт и восстановления дорожного покрытия:

Таблица 3

| № п/п | Название улицы | Дли-на, м. |  | Шир-ина, м. | Площ-адь, м.кв. | Покрытие | Стоимость работ,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Веселая |  | 327 | 6 | 1962 | Грунт |  |
| 2. | Вокзальная |  | 591 | 9 | 5319 | Асф. |  |
| 3. | Кооперативная |  | 811 | 6 | 4866 | 70% асф. 30% грунт |  |
| 4. | Новая |  | 305 | 6 | 1830 | Грунт |  |
| 5. | Садовая |  | 2017 | 6 | 12102 | Грунт |  |
| 6. | Тихая |  | 327 | 6 | 1962 | грунт |  |
| 7. | Ясная |  | 489 | 6 | 2934 | грунт |  |
| 8. | Березовая аллея |  | 231 | 6 | 1386 | Грунт |  |
| 9. | Боровая |  | 1380 | 6 | 8280 | Грунт |  |
| 10. | Парковая |  | 343 | 6 | 2058 | Грунт |  |
| 11. | Заречная |  | 599 | 6 | 3594 | Грунт. |  |
| 12. | Родниковый переулок |  | 251 | 6 | 1506 | Грунт. |  |
| 13. | Оборонная |  | 1274 | 9 | 11466 | Асф. |  |
| 14. | Гражданская |  | 345 | 6 | 2070 | Грунт. |  |
| 15. | 2-ая линия |  | 244 | 6 | 1464 | Грунт |  |
| 16. | Школьная |  | 329 | 6 | 1974 | Грунт |  |
| 17. | Автомобильный мост в дер. Лаврики |  | 50 | 6 | 300 | Асф. |  |
|  | Итого: |  | 9 863 |  | 64 775 |  |  |

Потребность в финансовых средствах по годам финансирования муниципальной адресной программы:

Таблица 4

| № п/п | Потребность в финансировании муниципальной адресной программы Всего, тыс. руб. | По годам финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010, тыс. руб. | 2011, тыс. руб. | 2012, тыс. руб. | 2013, тыс. руб. | 2014, тыс. руб. | 2015, тыс. руб. |
| 1. | в соответствии с ценами на текущий год | 2100 | в соответствии с ценами на текущий год | в соответствии с ценами на текущий год | в соответствии с ценами на текущий год | в соответствии с ценами на текущий год | в соответствии с ценами на текущий год |

2.2. Планируемые показатели выполнения Программы.

1. Оформить кадастровые паспорта на 16 дорог и проездов общей площадью 282 200 кв.м.

2.Провести ремонт и восстановление дорожного полотна общей  протяженностью – 9 863 м.

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников Программы.

3.1. Участники Программы:

Основные исполнители:

муниципальное учреждение « Агентство территориального развития».

Участники программы:

заместитель главы администрации;

главный бухгалтер администрации;

ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом;

ведущий специалист по землеустройству.

Разработчики Программы:

муниципальное учреждение « Агентство территориального развития»   МО  «Муринское сельское поселение».

Заказчик Программы:

администрация муниципального образования «Муринское сельское поселение» Ленинградской области.

Представителем заказчика:

муниципальное учреждение « Агентство территориального развития»    МО «Муринское сельское поселение».

Заказчиком разрабатывается Программа и мероприятия ее реализации. Представителем Заказчика осуществляется управление реализацией Программы.

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между участниками Программы.

Полномочия и функции участников Программы:

Заказчик Программы:

Администрация МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области .

Глава администрации МО «Муринское сельское поселение»- осуществляет заказ программы, организацию выполнения программы, общий контроль за ходом выполнения программы, подведение итогов реализации программы.

Участники программы:

Заместитель главы администрации -  определяет очередность выполнения работ исходя из степени важности для МО «Муринское сельское поселение».

Главный бухгалтер администрации - должен предусмотреть в 2010 -  2015 годах в бюджете МО «Муринское сельское поселение» ассигнования на финансирование данных мероприятий .

Ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом - составить реестр на дороги и проезды, расположенных на территории МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области .

Ведущий специалист по землеустройству - осуществляет подготовительные работы по определению земельных участков, на которых расположены дороги и проезды и работы по межеванию.

Основные исполнители:

Муниципальное учреждение « Агентство территориального развития»   МО «Муринское сельское поселение»:

- подготавливают всю документацию, необходимую для выполнения программы;

- осуществляют подготовительную работу по заключению договора (договоров) на инженерные изыскания и работы по межеванию; оформлению кадастровых дел; подготовке конкурсной документации по ремонту и восстановлению дорожного полотна.

Директор муниципального учреждения « Агентство территориального развития»   МО «Муринское сельское поселение»- осуществляет общее руководство, организацию, контроль за разработкой программы; за представлением программы на утверждение; за представлением программы в Правительство Ленинградской области для включения муниципальной программы в региональную адресную программу Ленинградской области; за общее руководство, организацию и контроль хода исполнения программы, подготовку материалов для подведения итогов реализации программы.

  - Формы взаимодействия между участниками Программы.

3.3.1. Схема взаимодействия между участниками реализации программы:

Участники реализации программы выполняют мероприятия по реализации программы в  установленном для каждого участника объёме, в установленные сроки, в тесном взаимодействии друг с другом.

3.3.2. Порядок и формы текущего контроля:

Глава администрации МО «Муринское сельское поселение» - осуществляет общий контроль за ходом выполнения программы.

Директор муниципального учреждения « Агентство территориального развития» - осуществляет общее руководство, организацию, контроль на всех этапах реализации программы, в том числе: постоянный личный текущий контроль, а также посредством уполномоченных им для осуществления текущего контроля должностных лиц; организует подведение промежуточных и окончательных итогов реализации Программы.

Главный бухгалтер администрации МО «Муринское сельское поселение» - осуществляет систематический финансовый контроль за ходом реализации Программы.