**Отчет о выполнении в 2022 году**

муниципальной программы

муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**«Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.».**

В 2022 году отделом ЖКХ и благоустройства администрации на территории МО «Муринское городское поселение» в части выполнения программы **«Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.»** фактически в 2022 году были выполнены следующие работы:

1. Врезка и пуск газа в сооруженный распределительный газопровод д. Лаврики на сумму 326,17 тыс. рублей за счет средств из местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100%.
2. Завершено проектирование и строительство трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ в г. Мурино, а так же подключение к электроснабжению элементов улично-дорожной сети Западного микрорайона г. Мурино на сумму 24 421,96 тыс. руб. Остаток средств составил 1 840,84 тыс. руб., в том числе при:
* Выполнении проектно-изыскательских работ – 97,38 тыс. руб. (92,51 тыс. руб. из бюджета ЛО и 4,87 тыс. руб. из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 100%.
* Подготовке конкурсной документации для выполнения строительно-монтажных работ по «Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ» - 0,00 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100%.
* Выполнении строительно-монтажных работ по «Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ» – 1491,73 тыс. руб. (1417,14 тыс. руб. из бюджета ЛО и 74,59 тыс. руб. из местного бюджета). Мероприятие выполнено на 93,8%.
* Осуществлении Авторского надзора при выполнении строительно-монтажных работ для объекта «Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ» - 251,73 тыс. руб. из местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100%.
* Осуществлении Строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ для объекта «Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ» - 0,00 тыс. руб. из местного бюджета. Мероприятие выполнено на 100%.
* Создании технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям – 0,00 тыс. руб. Мероприятие выполнено на 100%.

Экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.

1. Изготовлены требуемые технические документы на сумму – 2 200,00 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:
* Ежегодная Актуализация схемы теплоснабжения в 2022 году на 2024 год. Мероприятие выполнено на 100%.
* Изготовление технической документации объектов инженерной инфраструктуры (технические паспорта на тепловые сети). Мероприятие выполнено на 100%.

Финансирование работ по:

Изготовлению технической документации объектов инженерной инфраструктуры (технических паспортов на сети электроснабжения) было перенесено на 2023 год, в связи с изменением Заказчика (на МБУ «СРТ»)

Разработке/корректировке муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Муринское городское поселение» было перенесено на 2023 год, так как действующая программа была актуальна до 31.12.2022г.

**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **ед. изм.** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы** | **Обновление отклонений значений показателя (индикатор)** |
| **Год предшествующий отчетному** | **Отчетный год** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной программы: «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2029 г.г.»  |
| 1. | Завершение строительства и ввод в эксплуатацию «Распределительного газопровода в д. Лаврики» для создания возможности последующего подключения граждан. | км |   | 2,8 | 2,75 |   |
| 2. | Обеспеченность населения качественным бесперебойным электроснабжением. (Проектирование, подготовка конкурсной документации, выполнение строительно-монтажных работ по "Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ" в МО "Мурино" включай авторский надзор и строительный контроль и последующий ввод в эксплуатацию) | шт. |   | 1 | 1 |   |
| 3. | Соблюдение требований законодательства РФ в части разработки нормативной документации (ежегодная Актуализация схемы теплоснабжения в 2022 году на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 годы) | шт. |   | 1 | 1 |   |
| 4. | Проведение работ по изготовлению технической документации на тепловые сети муниципальной казны МО «Мурино» | шт. |   | 1 | 1 |   |
| 5. | Завершение мероприятий по заключению договора на технологическое присоединение сетей уличного освещения в Западном мкр. г. Мурино к источнику электроснабжения | шт. |   | 1 | 1 |   |

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района**

**Ленинградской области**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия** | **Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)** | **Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)** | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)** | **Сведения о достигнутых результатах** | **Оценка выполнения** |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Программа: «Устойчивое функционирование и развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2024 г.г.»** |
| **2** | **«Создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений МО «Муринское городское поселение» для бытовых нужд».** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.4. | Мероприятия по врезке и пуску газа в д. Лаврики (в том числе: Пуско-наладочные работы - 199068,98 руб., Аварийно-диспетчерское обслуживание - 55445,13 руб., Техническое обслуживание - 49297,02 руб., Подключение к газопроводу - 22362,60 руб.) | 0,00 | 0,00 | 326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,17 | 0,00 | 100,00% | мероприятие выполнено |
|   | Итого по мероприятию 2 | 0,00 | 0,00 | 326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,17 | 0,00 | - | - |
| **4** | **«Реконструкция существующих электросетевых объектов МО «Муринское городское поселение».** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1.1. |  Выполнение проектно-изыскательских работ для объекта: "Реконструкция трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ" | 0,00 | 1 185,01 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 1 092,50 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 1 092,50 | 57,50 | 0,00 | 100,00% | мероприятие выполнено |
| 4.1.3. | Подготовка конкурсной документации для выполнения строительно-монтажных работ по "Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ" в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».Софинансирование в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 100,00% | мероприятие выполнено |
| 4.1.4. | Выполнение строительно-монтажных работ по "Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ" в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».Софинансирование в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» | 0,00 | 22 874,65 | 1 203,93 | 0,00 | 0,00 | 21 457,51 | 1 129,34 | 0,00 | 0,00 | 21 457,51 | 1 129,34 | 0,00 | 93,80% | мероприятие выполнено |
| 4.1.5. | Авторский надзор при выполнении строительно-монтажных работ для объекта «Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ» | 0,00 | 0,00 | 311,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 100,00% | мероприятие выполнено |
| 4.1.6. | Строительный контроль при выполнении строительно-монтажных работ для объекта «Реконструкции трансформаторной подстанции № 13 в г. Мурино, кабельной линии 10 кВ, кабельной линии 0,4 кВ» | 0,00 | 0,00 | 493,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493,24 | 0,00 | 100,00% | мероприятие выполнено |
| ? | Услуга по созданию технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям согл. ДОГ. № 17-443/005-ПСФ-22 | 0,00 | 0,00 | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,87 | 0,00 | 100,00% | мероприятие выполнено |
|   | Итого по мероприятию 4 | 0,00 | 24 059,66 | 2 203,14 | 0,00 | 0,00 | 22 550,01 | 1 871,95 | 0,00 | 0,00 | 22 550,01 | 1 871,95 | 0,00 |   |   |
| **5** | **«Обеспечение надежности и эффективности функционирования объектов инженерной инфраструктуры МО «Муринское городское поселение».** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1. | Ежегодная Актуализация схемы теплоснабжения в 2022 году на 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 годы | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 100,00% | мероприятие выполнено |
| 5.3. | Изготовление технической документации объектов инженерной инфраструктуры (технических паспортов на тепловые сети)  | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 100,00% | мероприятие выполнено |
| 5.4. | Изготовление технической документации объектов инженерной инфраструктуры (технических паспортов на сети электроснабжения)  | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | основное финансирование перенесено на 2023г |
|   | Разработка муниципальной целевой программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО "Муринское городкое поселение" | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | финансирование перенесено на 2023г |
|   | Разработка/корректировка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации МО "Муринское городское поселение" | 0,00 | 0,00 | 22,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | финансирование перенесено на 2023г |
|   | Итого по мероприятию 5 | 0,00 | 0,00 | 2 522,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 |   |   |
|   | **Итого по подпрограмме** | **0,00** | **24 059,66** | **5 051,43** | **0,00** | **0,00** | **22 550,01** | **4 298,12** | **0,00** | **0,00** | **22 550,01** | **4 298,12** | **0,00** |  |  |
| **29 111,09** | **26 848,13** | **26 848,13** |  |  |