**Пояснительная записка**

о результатах реализации муниципальной программы «Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

за 12 месяцев 2022 года.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Архитектура, градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

Подпрограмма 2. «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

Подпрограмма 3. «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

Подпрограмма 4: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»:

В реализации муниципальной программы принимали участие МБУ «СРТ» и МБУ «ЦБС».

**В рамках Подпрограммы 1** «Архитектура, градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка документов по планировке территории. Запланирована сумма 84,00 тыс. рублей. Освоена сумма 84,00 тыс. рублей. Разработка ППТ и ПНТ промзона «Мурино»
2. Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Запланирована сумма 894,50 тыс. рублей. Освоена сумма 894,50 тыс. рублей. Выполнено размежевание по ул. Новой, подготовлены схемы ЗУ на КПТ для раздела.
3. Обеспечение территории зонами зелёных насаждений общего пользования (создание парка на территории Бугровского поселения). Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости. Запланирована сумма 10,00 тыс. рублей. Освоена сумма 10,00 тыс. рублей.

***В рамках Подпрограммы 2.***«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

Запланирована сумма 322,1 тыс. рублей. Освоена сумма 322,1 тыс. рублей. Из них: местный бюджет: 24,00 тыс. рублей, областной бюджет: 298,1 тыс. рублей.

Обработано от борщевика 24 га.

 **Мероприятие выполнено.**

1. Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. (2 мероприятия)

Запланирована сумма 23,69 тыс. рублей. Освоена сумма 23,69 тыс. рублей. **Мероприятие выполнено.**

***В рамках Подпрограммы 3.***«Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Проектирование, приобретение и установка детских и спортивных площадок.

Запланирована сумма 4 780,01 тыс. рублей. Освоена сумма 4 780,01 тыс. рублей. Из них: местный бюджет: 1 095,80 тыс. рублей, областной бюджет: 3684,21 тыс. рублей. **Мероприятие выполнено.** Установленаодна детско- спортивная площадка по ул. Новая.

1. Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования. Запланирована сумма 1998 тыс. рублей. Освоена сумма 1998 тыс. рублей. **Мероприятие выполнено.**Установлено4 информационных щита, 32 урны, 39 скамеек.
2. Благоустройство подъезда к амбулатории. Запланирована сумма 1900 тыс. рублей. Освоена сумма 1887 тыс. рублей. **Мероприятие выполнено.** Благоустройство включает в себя установку скамеек, урн, установку опор освещения, навес для колясок и велосипедов.
3. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования (Школьный спуск). Запланирована сумма 1 794,2 тыс. рублей. Освоена сумма 1200 тыс. рублей. **Мероприятие выполнено с экономией 594,20 тыс. рублей.** Посажены деревья в количестве 3 шт, кустов 354 шт., цветы многолетние 223 шт, вазон 3 шт, информационный щит 1 шт.
4. Озеленение территории муниципального образования. Запланирована сумма 23 791,14 тыс. рублей. Освоена сумма 22 891,54 тыс. рублей **Мероприятие выполнено с экономией 899,6 тыс. рублей.** Высажено 359 деревьев, кустов 995 по Охтинской аллее, ул. Шувалова, по бульвару Менделеева, Школьный спуск.
5. Благоустройство части территории города Мурино, Западная часть. (Остановочные пункты). Запланирована сумма 2850 тыс. рублей. Освоена сумма 2850 тыс. рублей. **Мероприятие выполнено.** Установлены 2 остановки на ул.Шувалова и Охтинской аллее
6. Благоустройство части территории города Мурино, Центральная часть. Дорожка в Муринском парке. Запланирована сумма 2000 тыс. рублей. Освоена сумма 1187,84 тыс. рублей. **Мероприятие выполнено с экономией 812,15 тыс. рублей.** Ремонт брусчатки 154 кв.м. с заменой новой и с заменой бордюрного камня.
7. Благоустройство участка ул. Шоссе в Лаврики от моста через р. Охта до д.68 к.1 (отбойники вдоль ул. Шоссе в Лаврики).

Запланирована сумма 4100 тыс. рублей. Освоена сумма 0,00 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено в связи с необходимостью разработки ПСД.

1. Разработка дендроплана на территории муниципального образования. Запланирована сумма: 100,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 0 рублей. Мероприятие не выполнено. Причина невыполнения: мероприятие отменено решением совета депутатов.

**В рамках Подпрограммы 4.** «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

1. Проектирование и выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Запланирована сумма: 10604, 95637 тыс. руб. **Освоено на отчетную дату: 8935,29064 тыс. рублей.**

Выполнено покрытие из тротуарной плитки 683,44 кв.м., газона 220,3 кв.м., посажено зеленых насаждений 95 шт, установлено осветительных приборов 51 шт., МАФов 47 шт.

2. Общая сумма неосвоенных средств по мероприятию – 1669,66573 тыс. рублей, в том числе:

- 270,0 тыс. рублей не освоено в связи с расторжением контракта на выполнение работ по сбору исходно-разрешительной документации для проектирования пешеходной дорожки в виду недобросовестности Подрядчика;

- 500,0 тыс. рублей не освоено в связи со срывом Подрядчиком сроков выполнения промежуточного этапа по контракту на разработку проектной документации на снос объектов незавершенного строительства на общественной территории «Бульвар Менделеева»;

- 123,423 тыс. рублей экономия средств по контракту на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Улица Шувалова» (1 этап);

- 776,24273 тыс. рублей экономия средств по мероприятию «Разработка проектной и рабочей документации на благоустройство общественной территории «Улица Графская. Этап2» в связи с заключением по данному объекту на 2023 год единого контракта на проектирование и выполнение работ во исполнение протокольного поручения Комитета ЖКХ Ленинградской области.

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района** [**1**](#P1771)

Наименование муниципальной программы: Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2024 годы

Отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Ответственные исполнители: МБУ «СРТ» и МБУ «ЦБС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия  | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигну-тых резуль-татах | Оценка выпол-нения |
| Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1 «Архитектура и градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 1 | Мероприятие 1.Разработка документа территориального планирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Мероприятие2.Разработка документа градостроительного зонирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | Мероприятие3.Разработка документов по планировке территории | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 84,00 |  |  | выполнено |
| 4 | Мероприятие4. Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости | 0 | 0 | 894,50 | 0 | 0 | 0 | 894,50 | 0 | 0 | 0 | 894,50 | 0 |  |  |
| 5 | Мероприятие5. Обеспечение территории зонами зелёных насаждений общего пользования (создание парка на территории Бугровского поселения) | 0 | 0 | 135,50 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 0 |  | выполнено |
| 6 | Мероприятие6. Распоряжение земельными участками, кадастровый учет, установка правил землепользования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 0 | 0 | 1 330,0 | 0 | 0 | 0 | 988,5 |  |  |  | 988,5 |  |  | выполнено |
| Подпрограмма 2 "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг." |
| 1. | Основное мероприятие 1.Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках  | 0 | 298,1 | 24,00 | 0 | 0 | 298,1 | 24,00 | 0 | 0 | 298,1 | 24,00 | 0 |  | Выполнено |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки | 0 | 0 | 23,69 | 0 | 0 | 0 | 23,69 | 0 | 0 | 0 | 23,69 | 0 |  | Выполнено |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 0 | 298,1 | 47,69 | 0 | 0 | 298,1 | 47,69 | 0 | 0 | 298,1 | 47,69 | 0 |  | Выполнено |
| Подпрограмма 3 «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 1. | Мероприятие 1. Проектирование, приобретение и установка детских и спортивных площадок | 0 | 3684,21 | 1 095,80 | 0 | 0 | 3684,21 | 1 095,80 | 0 | 0 | 3684,21 | 995,40 | 0 |  | Выполнено |
| 2. | Мероприятие 2. Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования | 0 | 0 | 1 998,00 | 0 | 0 | 0 | 1 998,00 | 0 | 0 | 0 | 1 998,00 | 0 |  | выполнено |
| 3 | Мероприятие 3. Благоустройство подъезда к амбулатории | 0 | 0 | 1 900,00 | 0 | 0 | 0 | 1 900,00 | 0 | 0 | 0 | 1 887,00 | 0 |  | Выполнено с экономией13,0 тыс. руб. |
| 4. | Мероприятие 4. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования (Школьный спуск) | 0 | 0 | 1 794,2 | 0 | 0 | 0 | 1 794,2 | 0 | 0 | 0 | 1 200,00 | 0 |  | Выполнено с экономией 594,2 тыс. руб. |
| 5 | Мероприятие 5. Озеленение территории муниципального образования | 0 | 0 | 23 791,14 | 0 | 0 | 0 | 23 791,14 | 0 | 0 | 0 | 22 891,54 | 0 |  | Выполнено с экономией 899,6 тыс. руб. |
| 6. | Мероприятие 6. Благоустройство части территории города Мурино, Западная часть. (Остановочные пункты) | 0 | 0 | 2 850,00 | 0 | 0 | 0 | 2 850,00 | 0 | 0 | 0 | 2 850,00 | 0 |  | Выполнено |
| 7. | Мероприятие 7. Благоустройство части территории города Мурино, Центральная часть. Дорожка в Муринском парке | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 2 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 187,84 | 0 |  | Выполнено |
| 8. | Мероприятие 8. Благоустройство участка ул. Шоссе в Лаврики от моста через р. Охта до д.68 к.1. | 0 | 0 | 4 100,00 | 0 | 0 | 0 | 4 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено |
| 9 | Мероприятие 9. Проведение архитектурных конкурсов | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнено |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 0 | 3684,21 | 39 829,14 | 0 | 0 | 3684,21 | 39 829,14 | 0 | 0 | 3684,21 | 33 009,78 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 2 | Проектирование и выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" | 2403,66 | 5 251,30 | 2 950,00 | 0 | 2403,66 | 5 251,30 | 1 280,33 | 0 | 2 403,66 | 5 251,30 | 1 280,33 | 0 | 84,3% | Выполнено |
|  | Итого по подпрограмме 4 | 2403,66 | 5 251,30 | 2 950,00 | 0 | 2403,66 | 5 251,30 | 1 280,33 | 0 | 2 403,66 | 5 251,30 | 1 280,33 | 0 |  |  |
|  | **Всего по программе** | 2403,66 | 9 233,61 | 44 156,83 | 0 | 2403,66 | 9 233,61 | 42 487,16 | 0 | 2403,66 | 9 233,61,80 | 35326,30 | 0 |  |  |

**Сведения**

**о фактически достигнутых значениях показателей**

**(индикаторов) по муниципальным программам за 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор) (наименование)** | **Ед. измерения** | **Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | **% выполнения** |
| **Год, предшествующий отчетному** | **Отчетный год** |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа«Архитектура, градостроительство и благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 годы» |
| Подпрограмма 1. «Архитектура и градостроительство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 1 | Наличие актуальной версии генерального плана | % | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | Наличие актуальной версии документа по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) | % | 0 | 30 | 30 | 100% |
| 3 | Наличие актуальных сведений о границах территориальных зон, в том числе в результате внесённых изменений в ПЗЗ. | % | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 4 | Наличие актуальных сведений о границах земельных участков | % | 50 | 100 | 100 | 100% |
| 5 | Наличие актуальной версии генерального плана (Бугровское СП) | % | 0 | 100 | 7,4 | 7,4% |
| 6 | Количество проведенных архитектурных конкурсов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 1 | Снижение количества произрастания борщевика Сосновского на территории города | % | 25 | 50 | 60 | 120% |
| 2 | Оценка эффективности проводимых мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | ед. | 2 | 2 | 2 | 100% |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 1 | Количество созданных за год новых объектов благоустройства | ед. | 9 | 6 | 6 | 100% |
| 2 | Количество реконструированных (отремонтированных) за год объектов благоустройства | ед. | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Количество спроектированных и построенных объектов недвижимости | % | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Количество реконструированных (отремонтированных) за год детских и спортивных площадок | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Количество установленных за год новых детских и спортивных площадок | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Количество установленныхурн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования | ед. | 0 | 10 | 75 | 750% |
| 7 | Количество озелененных за год территорий муниципального образования | ед. | 3 | 3 | 4 | 133,3% |
| 8 | Количество проведенных архитектурных конкурсов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4. «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2024 гг.» |
| 1 | Количество общественных территорий, благоустроенных за год | ед. | 2 | 1 | 1 | 100% |