Приложение № ___

к муниципальной Программе

«Повышение качества жизни

населения муниципального образования

«Муринское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

« ____» ____________ 2014 года № ____

Подпрограмма

«Ремонт дорог на территории муниципального образования  "Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

п. Мурино

2014г.

Подпрограмма

«Ремонт дорог на территории муниципального образования  "Муринское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2015-2017 годы»

| Наименование Подпрограммы | Подпрограмма «Ремонт дорог на территории муниципального образования "Муринское сельское поселение" в 2015-2017 годах» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон Российской Федерации №131- ФЗ от 06.10. 2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальное задание |
| Муниципальные заказчики Подпрограммы | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" |
| Основные разработчики Подпрограммы | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" |
| Цель Подпрограммы | -решение вопроса местного значения по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования "Муринское сельское поселение", в соответствии с Перечнем дорог, утвержденным решением Совета депутатов МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 25 от 25 октября 2012 г., с учётом изменений при градостроительном развитии территории муниципального образования "Муринское сельское поселение"; - ремонт и поддержание дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям жилых домов, расположенных в пределах границ муниципального образования "Муринское сельское поселение" в технически исправном состоянии; -улучшение качества жизни и создание благоприятной среды обитания; - предупреждение возникновения аварийных ситуаций на дорогах, обеспечение безопасности жителей муниципального образования; - обеспечение качественного содержания дорог местного значения; организация дорожного надзора за состоянием дорог. |
| Задачи Подпрограммы | Повышение эффективности расходов средств областного бюджета и бюджета муниципального образования на содержание и ремонт улично-дорожной сети. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограмм | Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2017 годы. |
| Важнейшие показатели, позволяющие оценить ход реализации Подпрограммы | - количество и площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям жилых домов; - уменьшение количества аварийных ситуаций на дорогах муниципального образования "Муринское сельское поселение" |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объём средств на реализацию Подпрограммы составляет тыс. рублей, в том числе: - 24 160,0тыс. рублей 2015 году; - 18 000,0тыс. рублей 2016 году; - 18 800,0тыс. рублей 2017 году. Источники финансирования Подпрограммы: - бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение"; - бюджет Ленинградской области, - средства предприятий. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - улучшение состояния дорог местного значения; -уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий; -обеспечение эффективности расходования бюджетных средств |
| Система организации контроля над исполнением Подпрограммы | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение", как координатор Подпрограммы, осуществляет общее руководство реализацией Подпрограммы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями Подпрограммы и контролирует выполнение ими программных мероприятий. Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" по итогам года вносит предложения по изменению Подпрограммы в установленном порядке, контролирует целевое использование денежных средств. |

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Подпрограммы «Ремонт дорог на территории муниципального образования  "Муринское сельское поселение"

в 2015-2017 годах »

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственная организация | Срок реализа- ции | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Восстановления профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015-2017 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 200,0 | 100,0 |  |
|  | Обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков, расположенных в границах поселения | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015-2017 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 960,0 | 1200,0 | 1400,0 |
|  | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия укатываемой асфальтной смесью без снятия старого покрытия | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015-2017 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015-2017 | Бюджет муниципального образования «Муринское сельское поселение», бюджет Ленинградской области | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Ремонт проездов к дворовым территориям жилых домов | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015-2017 | Бюджет муниципального образования «Муринское сельское поселение», бюджет Ленинградской области | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015-2017 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015-2017 | Бюджет муниципального образования «Муринское сельское поселение», бюджет Ленинградской области |  |  |  |
|  | - ул. Веселая | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2016 | Бюджет муниципального образования «Муринское сельское поселение», бюджет Ленинградской области " |  | 1700,0 |  |
|  | - ул. Кооперативная | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2017 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение, бюджет Ленинградской области |  |  | 2100,0 |
|  | - - ул. Тихая | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение, бюджет Ленинградской области | 2600,0 |  |  |
|  | - - ул. Ясная | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2017 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области |  |  | 2300,0 |
|  | - ул. Боровая | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области | 2200,0 |  |  |
|  | - ул. Березовая аллея | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2016 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области |  | 2000,0 |  |
|  | - ул. Парковая | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области |  | 1100,0 |  |
|  | - ул. Заречная | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2017 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области |  |  | 2400,0 |
|  | -переулок Родниковый | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2016 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области | 2700,0 |  |  |
|  | -ул. Гражданская | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2016 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области |  | 2400,0 |  |
|  | - ул. 2-я линия | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области | 2600,0 |  |  |
|  | - автомобильная дорога, расположенная вдоль железнодорожного полотна, от Привокзальной площади до ул. Кооперативная | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2017 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области |  |  | 3100,0 |
|  | -Привокзальная площадь | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2015 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области | 6500,0 |  |  |
|  | -дорога в д. Лаврики | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2016 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области |  | 3200,0 |  |
| 9. | Содержание дорог | Администрация муниципального образования "Муринское сельское поселение" | 2016-2017 | Бюджет муниципального образования "Муринское сельское поселение", бюджет Ленинградской области | 3700,0 | 3800,0 | 4800,0 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 24 160,0 | 18 000,0 | 18 800,0 |