П Р О Е К Т



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МУРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

**РЕШЕНИЕ**

« » ноября 2021 г. г. Мурино №

Об утверждении адресного плана мероприятий по благоустройству и содержанию территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области советом депутатов принято

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить прилагаемый адресный план мероприятий по благоустройству и содержанию территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы.

2. Предложить администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при разработке бюджета на очередной финансовый год предусматривать выделение средств на мероприятия по благоустройству и содержанию территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с адресным планом, предусмотренным пунктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муринская панорама» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.администрация-мурино.рф](http://www.администрация-мурино.рф).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянно действующую депутатскую комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому развитию, торговле и предпринимательству.

Глава муниципального образования Д.В. Кузьмин

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  решением совета депутатов  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_ | |
|  |

**АДРЕСНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству и содержанию территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2022-2024 годы**

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по благоустройству и содержанию территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Наименование работ** |
| 1 | Улица Шоссе в Лаврики | Проектирование светофорного поста с кнопкой вызова напротив д. 29 Б. |
| 2 | Улица Шоссе в Лаврики | Закупка и установка остановочных павильонов  (6-8 шт.) |
| 3 | Улица Шоссе в Лаврики | Проектирование пешеходного тротуара от дома № 89 до ул. Шувалова через жд переезд. |
| 4 | Перекресток Воронцовского бульвара и Охтинской аллеи | Проектирование светофорного поста. |
| 5 | Бульвар Менделеева | Проектирование реконструкции улично-дорожной сети (ограничение скорости 40 км/ч, запрет проезда грузового транспорта массой более 3,5 тонн, подъем пешеходных переходов в один уровень с тротуарами, занижение бордюрного камня тротуаров при пересечении с внутридворовыми проездами, демонтаж существующих парковочных столбиков и установка новых, организация велополосы). |
| 6 | Бульвар Менделеева | Благоустройство улично-дорожной сети (высадка деревьев и кустов, установка лавочек и урн от Воронцовского бульвара до памятника Д.И. Менделеева, перекладка плитки в центральной части бульвара под углом для стока воды).  Выполнение работ по озеленению бульвара. Пересадка деревьев, не соответствующих стилистике проекта озеленения. |
| 7 | Бульвар Менделеева | Подсветка памятника Д.И. Менделееву. |
| 8 | Бульвар Менделеева | А) Разработка проекта сноса объекта незавершенного строительства на земельном участке 47:07:0722001:4068.  Б) Разработка проекта озеленения в единой стилистике бульвара. |
| 9 | Улица Шувалова | Закупка и установка остановочных павильонов от Охтинской аллеи до Ручьевского проспекта (6 шт.) |
| 10 | Улица Шувалова | А) Разработка рабочего проекта озеленения от Охтинской аллеи до Петровского бульвара.  Б) Посадка деревьев от Охтинской аллеи до бульвара Менделеева. |
| 11 | Улица Шувалова | Софинансирование из средств муниципального бюджета строительства части дороги по федеральной программе «Стимул». |
| 12 | Воронцовский бульвар | Софинансирование из средств муниципального бюджета строительства части дороги по федеральной программе «Стимул». |
| 13 | Охтинская аллея | Проектирование и реализация благоустройства газонной части от Воронцовского бульвара до д. 12 по Охтинской аллее (посадка деревьев, кустов, обустройство пешеходной прогулочной зоны, установка вазонов). |
| 14 | Улица Графская | Посадка деревьев и кустов, установка вазонов, лавочек. |
| 15 | Привокзальная площадь | Организация и проведение архитектурного конкурса для разработки концепции благоустройства. |
| 16 | Школьный спуск | Озеленение территории общественного пространства. |
| 17 | Улица Оборонная | Организация водоотвода с дорожного покрытия от дома № 26. |
| 18 | Улица Новая | Ремонт спортивной площадки напротив СОШ № 3. |
| 19 | Дорога от прокола под КАД через гаражи | Проектирование и получение ТУ пересечения пешеходной дорожки у сетевых организаций и РЖД. |
| 20 | Территория районов города | Организация и проведение архитектурного конкурса для определения мест уставки и внешнего вида арт-объектов (формат «Я люблю Мурино» и др.) |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по благоустройству и содержанию территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Наименование работ** |
| 1 | Улица Шоссе в Лаврики | Установка светофорного поста с кнопкой вызова напротив д. 29 Б. |
| 2 | Улица Шоссе в Лаврики | Разработка проекта озеленения и благоустройства улицы. |
| 3 | Бульвар Менделеева | Выполнение работ по реконструкции улично-дорожной сети (по новому проекту, разработанному в 2022 году) |
| 4 | Бульвар Менделеева | А) Выполнение работ по сносу объекта незавершенного строительства на земельном участке 47:07:0722001:4068.  Б) Реализация озеленения в единой стилистике бульвара (по новому проекту, разработанному в 2022 году). |
| 5 | Улица Шувалова | Благоустройство (установка лавочек, урн и вазонов) и озеленение улицы по рабочему проекту. |
| 6 | Улица Шувалова | Разработка проекта и выполнение работ по организации пешеходных переходов в створе многоквартирных домой 1 и 3, 4 и 6, 7 и 9, 10/18. |
| 7 | Улица Графская | Благоустройство зеленой зоны от Воронцовского бульвара до границ перехода между СОШ № 4 и СОШ (Сэтл Сити). |
| 8 | Улица Графская | Проект реконструкции УДС (расширение тротуара у СОШ № 4, организация велополосы, ограничение скорости 40 км/ч, запрет проезда грузового транспорта массой более 3,5 тонн, подъем пешеходных переходов в один уровень с тротуарами). |
| 9 | Муринский парк | А) Установка новой детской площадки с укладкой резинового покрытия.  Б) Проектирование благоустройство склона с территории Муринского парка к реке Охта для отдыха и пешеходных прогулок. |

**МЕРОПРИЯТИЯ**

**по благоустройству и содержанию территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**на 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Наименование работ** |
| 1 | Воронцовский бульвар | Закупка и установка 6 остановочных павильонов до ул. Графской. |
| 2 | Воронцовский бульвар | Установка урн и лавочек до ул. Графской. |
| 3 | Воронцовский бульвар | Посадка деревьев и кустов до ул. Графской, установка вазонов. |
| 4 | Петровский бульвар | Закупка и установка 2 остановочных павильонов от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова. |
| 5 | Петровский бульвар | Посадка деревьев и кустов от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова. |
| 6 | Петровский бульвар | Установка урн и лавочек от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова. |
| 7 | Ручьевский проспект | Закупка и установка 2 остановочных павильонов от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова. |
| 8 | Ручьевский проспект | Посадка деревьев и кустов от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова, установка вазонов. |
| 9 | Ручьевский проспект | Установка урн и лавочек от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова. |
| 10 | Ручьевский проспект | Организация парковки маршрутных автобусов на конечной остановке. |
| 11 | Улица Оборонная | Разработка проекта благоустройства территории вокруг домов 2/2-2/5. |
| 12 | Улица Оборонная | Благоустройство от ул. Оборонной до ул. Лесной (от дома 2 до дома 2/5 по ул. Оборонной). |
| 13 | Улица Оборонная | Благоустройство территории перед входом в амбулаторию. |
| 14 | Улица Оборонная | Благоустройство школьного спуска от ул. Оборонной до реки Охты (школьный спуск). Ремонт моста через реку Охту и подходов к нему. |
| 15 | Муринский парк | Благоустройство склона с территории Муринского парка к реке Охта для отдыха и пешеходных прогулок по новому проекту 2023 года. |